# KẾ HOẠCH CẢI THIỆN DỰ ÁN
NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE

Audit và roadmap theo 4 tầng

Problem  →  AI/ML Correctness  →  Software Engineering  →  Production / Business Value

Mục tiêu: Nâng dự án từ portfolio prototype thành sản phẩm có bằng chứng kỹ thuật, tái lập được và trình bày trung thực trong CV.

Phiên bản: 1.0
Ngày lập: 01/09/2026

Đối tượng sử dụng: chủ dự án, người review GitHub và người phỏng vấn kỹ thuật. Tài liệu tập trung vào hành động, tiêu chí nghiệm thu và bằng chứng cần lưu trong repository.

# 1. Kết luận điều hành

Dự án đang giải quyết đúng hướng bài toán nhận diện biển số: YOLOv8 định vị vùng biển, OpenCV xử lý hình học, EasyOCR nhận dạng ký tự và hậu xử lý chuẩn hóa kết quả. Detector đã có số liệu tốt, nhưng chưa có đủ ground truth và artifact để xác minh OCR/end-to-end. Vì vậy cách mô tả phù hợp hiện tại là portfolio-ready prototype, chưa phải production-ready system.

| Tầng | Hiện trạng | Mục tiêu tiếp theo |
| --- | --- | --- |
| Problem | Đúng hướng; use case và KPI chưa khóa | Chọn use case, phạm vi hỗ trợ và tiêu chí thành công |
| AI/ML | Detector có metric; OCR/E2E thiếu bằng chứng | Ground truth, baseline, ablation và error analysis |
| Software Engineering | Module hóa, test, API, Docker tương đối tốt | Clone-and-run, config thống nhất và edge-case tests |
| Production/Business | Chưa kiểm thử tải, security hoặc privacy | Concurrency control, load test và chính sách dữ liệu |

Ưu tiên P0: Ground truth end-to-end → baseline → ablation → clone-and-run. Không tiếp tục thêm công nghệ giao diện trước khi hoàn thành bốn việc này.

# 2. Nguyên tắc đánh giá

Mọi tuyên bố định lượng phải trỏ được tới artifact tái lập: JSON, CSV, manifest, model version hoặc CI run.

Không dùng metric detector để đại diện cho khả năng đọc đúng chuỗi biển số.

Không điều chỉnh threshold, template hoặc preprocessing dựa trên test set.

Giữ đồng thời raw_text và corrected_text để hậu xử lý không che giấu lỗi OCR.

Chỉ giữ một thành phần kỹ thuật khi có bằng chứng cải thiện chất lượng, latency hoặc khả năng bảo trì.

Mô tả đúng mức trưởng thành: prototype, pilot hoặc production phải dựa trên bằng chứng tương ứng.

# 3. Tầng 1 — Problem

## 3.1 Khóa phạm vi bài toán

Định nghĩa đề xuất: Hệ thống nhận ảnh tĩnh của phương tiện, phát hiện một hoặc nhiều biển số Việt Nam phổ biến, đọc chuỗi ký tự và trả kết quả kèm độ tin cậy để người vận hành xác nhận khi cần.

☐ Nêu rõ định dạng ảnh hỗ trợ: JPEG, PNG, WebP.

☐ Nêu rõ hỗ trợ ảnh một hoặc nhiều biển số.

☐ Nêu rõ nhóm biển một dòng/hai dòng được hỗ trợ.

☐ Liệt kê trường hợp chưa cam kết: biển đặc biệt, ảnh đêm, hồng ngoại, che khuất, video thời gian thực.

☐ Không mô tả hệ thống như công cụ xử phạt hoặc xác định danh tính tự động.

## 3.2 Chọn use case chính

Use case khuyến nghị: Hỗ trợ nhân viên bãi xe đọc biển số từ ảnh cổng vào; confidence thấp phải được xác nhận thủ công.

Camera hoặc người dùng gửi ảnh.

Pipeline phát hiện và đọc biển số.

Nếu confidence hoặc format_valid không đạt ngưỡng, chuyển sang kiểm tra thủ công.

Chỉ lưu kết quả theo chính sách dữ liệu đã công bố.

## 3.3 Định nghĩa KPI

| KPI | Cách đo | Ngưỡng đề xuất ban đầu |
| --- | --- | --- |
| Detection Recall | Recall tại IoU ≥ 0,50 trên test cố định | ≥ 95% |
| Exact Plate Accuracy | Tỷ lệ chuỗi hoàn toàn chính xác | Đặt sau khi có baseline |
| CER | Tổng edit distance / tổng ký tự ground truth | Càng thấp càng tốt |
| Latency | P50/P95 theo CPU và GPU | Theo yêu cầu use case |
| Manual-review rate | Tỷ lệ ảnh cần xác nhận thủ công | Theo chi phí vận hành |

# 4. Tầng 2 — AI/ML Correctness

## 4.1 Xây dựng ground truth end-to-end

Tạo tập test cố định chứa đường dẫn ảnh, bounding box và nội dung biển số đã được kiểm tra thủ công.

image_path,x1,y1,x2,y2,plate_text
images/test_001.jpg,120,80,310,150,51F12345

☐ Không dùng ảnh test để chọn template hoặc threshold.

☐ Ảnh nhiều biển số có một dòng annotation cho mỗi biển.

☐ Ground truth được kiểm tra chéo bởi ít nhất một lượt rà thủ công độc lập.

☐ Dữ liệu nhạy cảm không được công khai khi chưa có quyền sử dụng.

python evaluate_end_to_end.py --weights models/best.pt --annotations data/end_to_end_annotations.csv --output artifacts/end_to_end_metrics.json

## 4.2 Bổ sung baseline và ablation

| Mốc | Preprocessing OCR | Nắn ảnh | Hậu xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| B0 | Crop gốc | Không | Không |
| B1 | Gray | Không | Không |
| B2 | Gray/CLAHE/Otsu/Adaptive | Không | Không |
| B3 | Đa biến thể | Có | Không |
| Final | Đa biến thể | Có | Có template |

Với mỗi mốc, lưu Exact Plate Accuracy, CER và latency. Xóa biến thể hoặc heuristic không cải thiện metric hoặc có chi phí latency không hợp lý.

## 4.3 Tăng độ tin cậy của data split

Dùng MD5 để tìm tệp giống hoàn toàn.

Thêm pHash/dHash hoặc embedding để tìm ảnh resize, nén hoặc gần trùng.

Ưu tiên group_id chính thức theo video/camera/session; chỉ suy luận từ tên tệp khi không có metadata.

Gộp các nhóm liên thông rồi mới chia train/validation/test.

Xuất danh sách cặp nghi ngờ gần trùng để kiểm tra thủ công.

☐ Không có group xuất hiện trong nhiều split.

☐ Không có exact duplicate vượt split.

☐ Near-duplicate vượt split đã được kiểm tra và giải trình.

## 4.4 Tách đúng vai trò train/validation/test

| Tập | Được phép sử dụng |
| --- | --- |
| Train | Cập nhật trọng số mô hình. |
| Validation | Chọn epoch, confidence, NMS, OCR threshold, template score và preprocessing. |
| Test | Chỉ đánh giá cuối sau khi mọi quyết định đã khóa. |

Cảnh báo: Nếu xem test nhiều lần rồi tiếp tục chỉnh thuật toán, test đã trở thành validation và cần tạo test set mới.

## 4.5 Đưa heuristic vào cấu hình

Các giá trị 2,20; 0,20; 0,45; phần thưởng 0,20 và penalty 0,07 phải được chọn trên validation, lưu trong cấu hình và ghi vào experiment metadata.

ocr:
  minimum_confidence: 0.20
  layout_ratio_threshold: 2.20
  valid_format_bonus: 0.20
  correction_penalty: 0.07

## 4.6 Kiểm chứng hậu xử lý biển số

Đối chiếu template với nguồn quy định chính thức và ghi rõ loại biển được hỗ trợ.

Không tự động sửa nếu có nhiều phương án hợp lệ tương đương.

Đặt giới hạn correction_cost; sửa nhiều ký tự phải chuyển sang xác nhận thủ công.

Báo cáo riêng raw accuracy và corrected accuracy.

Thống kê số trường hợp hậu xử lý sửa đúng thành sai.

## 4.7 Error analysis

| Nhóm lỗi | Câu hỏi cần trả lời |
| --- | --- |
| Detector bỏ sót | Biển quá nhỏ, mờ, tối, che khuất hay ngoài phân bố train? |
| Sai bounding box | Crop mất ký tự hay chứa quá nhiều nền? |
| OCR | Thiếu/thừa ký tự, nhầm chữ-số hay sai thứ tự hai dòng? |
| Rectification | Nắn ảnh giúp hay làm giảm chất lượng? |
| Post-processing | Sửa đúng thành sai ở template hoặc vị trí nào? |

# 5. Tầng 3 — Software Engineering

## 5.1 Clone-and-run

☐ Công bố best.pt qua GitHub Release hoặc model hub, kèm SHA-256.

☐ Ghi rõ model version, dataset version, Ultralytics version và metric tương ứng.

☐ Không commit data.yaml chứa đường dẫn tuyệt đối của máy cá nhân.

☐ Thử cài đặt trong virtual environment hoàn toàn mới.

☐ Chạy pytest, predict, API và Docker theo đúng README.

## 5.2 Dependency và cấu hình

Chỉ giữ opencv-python-headless cho môi trường API/Docker; tránh cài đồng thời hai gói OpenCV.

Đưa toàn bộ magic number vào RecognitionConfig hoặc YAML.

Một experiment phải lưu config, seed, model hash, data manifest và commit hash.

## 5.3 Mở rộng kiểm thử

| Nhóm | Edge cases bắt buộc |
| --- | --- |
| Pipeline | Không có biển; nhiều biển; boxes=None; crop sát mép; crop nhỏ; OCR rỗng; rectification thất bại. |
| API | Tệp >10 MB; MIME giả; bytes ảnh lỗi; model thiếu; inference exception; Unicode filename; concurrent requests. |
| Dataset | Label rỗng; NaN/Infinity; class sai; thiếu ảnh/nhãn; một group; group mất cân bằng; near duplicate. |

Mục tiêu kiểm thử: Toàn bộ test phải chạy trong CI; coverage các module lõi nên đạt tối thiểu 80%, nhưng chất lượng edge case quan trọng hơn chạy theo con số.

## 5.4 API error handling

Thêm giới hạn request body tại reverse proxy, không chỉ kiểm tra sau khi đọc vào RAM.

Bắt lỗi inference/OOM/CUDA và trả thông báo an toàn, không lộ stack trace.

Tách liveness và readiness; readiness chỉ đạt khi model thực sự sẵn sàng.

Thêm request ID, timeout và giới hạn số inference đồng thời.

## 5.5 Giảm phần dư thừa

FastAPI Web UI và Streamlit đang phục vụ gần cùng một mục đích. Chọn FastAPI UI làm demo chính; chỉ giữ Streamlit trong examples nếu dùng cho thử nghiệm. Giảm emoji và các cụm quảng bá như ‘100%’, ‘hoàn chỉnh’, ‘production-ready’ khi chưa có artifact chứng minh.

# 6. Tầng 4 — Production / Business Value

## 6.1 Kiến trúc phục vụ nhiều người dùng

API Gateway/Nginx giới hạn kích thước, rate và timeout.

FastAPI xác thực request và đưa công việc vào hàng đợi có giới hạn.

Inference worker giữ model trong bộ nhớ và kiểm soát concurrency.

Trả 429 hoặc 503 khi hệ thống quá tải thay vì nhận vô hạn.

Thu thập latency, error rate, queue length và tài nguyên CPU/GPU.

## 6.2 Load test

| Kịch bản | Concurrent users | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Smoke | 1 | Xác minh luồng cơ bản |
| Normal | 5 | Tải sử dụng thường ngày |
| Medium | 20 | Phát hiện nút thắt |
| Stress | 50 | Quan sát suy giảm và back-pressure |
| Target | 100 | Chứng minh hoặc bác bỏ mục tiêu |

☐ Ghi requests/second, P50/P95/P99, error rate, RAM, CPU/GPU và GPU memory.

☐ Không có OOM hoặc tăng RAM liên tục.

☐ Không tuyên bố hỗ trợ 100 users nếu chưa có báo cáo load test.

## 6.3 Security

☐ Authentication/API key cho deployment riêng.

☐ Rate limiting và HTTPS tại reverse proxy.

☐ CORS chỉ cho phép domain cần thiết.

☐ Container chạy bằng non-root user.

☐ Quét dependency và cập nhật bản vá bảo mật.

☐ Không công khai đường dẫn model nội bộ hoặc stack trace.

## 6.4 Privacy

☐ Mặc định xử lý ảnh trong bộ nhớ và không lưu nếu không cần.

☐ Không ghi toàn bộ biển số vào log.

☐ Có retention policy, quyền truy cập và quy trình xóa dữ liệu.

☐ Mã hóa dữ liệu lưu trữ và truyền tải.

☐ Tách dữ liệu demo công khai khỏi dữ liệu thực tế.

# 7. Kế hoạch thực hiện 4 tuần

| Tuần | Mục tiêu | Đầu ra bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| 1 — Correctness | Ground truth, baseline, ablation, leakage audit | OCR/E2E JSON; ablation CSV; near-duplicate report |
| 2 — Reproducibility | Weights, path, dependency, config, môi trường sạch | Release model; checksum; clean-install log |
| 3 — Product quality | Edge tests, API errors, demo, README | CI xanh; demo media; README theo artifact |
| 4 — Production evidence | Concurrency, load test, security/privacy | Load-test report; threat/privacy checklist |

# 8. Ma trận ưu tiên

| Ưu tiên | Công việc | Lý do |
| --- | --- | --- |
| P0 | Ground truth E2E; baseline; ablation; sửa overclaim | Quyết định tính trung thực và giá trị CV |
| P1 | Clone-and-run; model release; config; edge tests | Giúp người khác tái lập và review |
| P2 | Concurrency; load test; observability | Tạo bằng chứng về khả năng vận hành |
| P3 | Auth; retention; deployment hardening | Cần trước khi xử lý dữ liệu thật |

# 9. Cấu trúc README sau cải thiện

☐ Tóm tắt bài toán và use case

☐ Ảnh/GIF demo

☐ Kết quả đã xác minh, tách detector/OCR/end-to-end

☐ Kiến trúc hệ thống

☐ Dataset, group split và leakage audit

☐ Cài đặt nhanh và tải model

☐ Inference, API và Docker

☐ Reproduce training và evaluation

☐ Baseline, ablation và error analysis

☐ Limitations, privacy, intended use và license

| Tuyên bố | Artifact cần trỏ tới |
| --- | --- |
| Detector metrics | artifacts/detector_test_metrics.json |
| Leakage audit | artifacts/dataset_audit.json |
| OCR metrics | artifacts/ocr_metrics.json |
| End-to-end metrics | artifacts/end_to_end_metrics.json |
| Test tự động | GitHub Actions run |

# 10. Definition of Done trước khi đưa vào CV

☐ Có metric detector, OCR và end-to-end trên test cố định.

☐ Có ít nhất một baseline và một bảng ablation.

☐ Không có group hoặc exact duplicate vượt split; near-duplicate đã được audit.

☐ Người khác clone repo, tải model và chạy demo theo README được.

☐ Có ảnh/GIF demo và ví dụ response API.

☐ Mọi test chạy thành công trong CI.

☐ README không dùng tuyên bố tuyệt đối thiếu bằng chứng.

☐ Limitations, security, privacy và intended use được ghi rõ.

☐ Mỗi metric công bố đều trỏ tới artifact tái lập.

☐ Dự án được mô tả là prototype/pilot đúng với mức trưởng thành thực tế.

# 11. Cách trình bày trong CV

## Phiên bản hiện tại

Xây dựng portfolio prototype nhận diện biển số xe Việt Nam bằng YOLOv8, OpenCV và EasyOCR; thiết kế group-aware split, pipeline đánh giá tách detector/OCR/end-to-end, REST API, Web UI, Docker và kiểm thử tự động.

## Chỉ bổ sung sau khi có bằng chứng

End-to-end exact accuracy và CER thực tế.

Mức cải thiện so với baseline từ preprocessing/hậu xử lý.

P95 latency và throughput từ load test.

Không ghi ‘production-ready’ nếu chưa có security, privacy và vận hành thực tế.

# 12. Nhật ký bằng chứng cần lưu

| Artifact | Nội dung |
| --- | --- |
| dataset_audit.json | Số ảnh/nhóm, duplicate, near-duplicate, phân bổ split |
| experiment.json | Config, seed, model/data version, commit hash |
| detector_test_metrics.json | Precision, Recall, mAP50, mAP50-95 |
| ocr_metrics.json | Raw/corrected exact accuracy, CER |
| end_to_end_metrics.json | Detection recall, OCR accuracy, latency |
| ablation.csv | So sánh baseline và từng thành phần |
| error_analysis.csv | Phân nhóm lỗi và đường dẫn mẫu |
| load_test_report.md | P50/P95/P99, throughput, error, tài nguyên |

Kết luận: Giá trị lớn nhất cho CV không đến từ việc thêm nhiều công nghệ, mà từ việc chứng minh tính đúng, khả năng tái lập và quyết định kỹ thuật dựa trên dữ liệu.